中共宽甸满族自治县库区移民开发

服务中心党组关于县委巡察整改

进展情况的通报

根据县委和县委巡察工作领导小组统一部署，2024年4月12日至7月12日，县委第一巡察组对库区移民开发服务中心党组进行了常规巡察。9月18日，县委巡察组向库区移民开发服务中心党组反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

1. 落实移民扶持政策不够有力。一是自2024年10月份开始，深入红石镇、大西岔镇、振江镇等18个乡镇调研项目，做好2025年项目储备工作，目前第一批项目已批复60项。二是中心投资31.67万元用于安装青椅山镇赫甸城蓝莓暖棚小区围栏项目，于2024年11月2日完工；太平哨镇坦甸村暖棚洼地已于2024年5月下旬平整完毕。三是2024年11月初，我中心对12个乡镇产业项目进行核查，要求各乡镇严格按照收益分配方案进行管理。2024年12月26日、2025年1月17日，我中心分别致函步达远镇、牛毛坞镇、硼海镇、青椅山镇等11个乡镇，要求全面排查本乡镇“十四五”以来实施的产业项目收益分配落实情况，严格按照移民产业项目收益分配方案落实到位，确保收益分配落到实处，移民真正受益。2025年2月26日，库区移民开发服务中心召开“十四五”期间产业项目收益分配调度会议，对收益方式和监管措施提出了进一步要求。四是2023年移民实用技术培训工作已于2024年11月中旬至2025年3月末结束。培训内容涉及中药材、蓝莓、果松种植、养猪、养鸡、绒山羊养殖等，954名移民参加培训。

2. 职责履行不够到位。一是自2024年8月份开始，项目科室独立巡检、审计验收项目98次，确保每周最少下乡3天，每个工地每周最少到场1次。中心每月下发监理工作联系单，6家监理单位每周上报工作简报。二是2024年秋季，中心对红石镇小韭村1组文化广场项目原监理单位丹东承润水利建筑工程监理有限公司已不再使用。红石镇小韭村1组文化广场项目将于2025年5月15日进场开工，预计汛期前竣工，其中整改的工程部分，中心不额外支付资金。三是2024年4月25日，我中心向县委呈请《关于调剂解决库区移民开发服务中心档案接收工作场所的请示》并于2024年7月9日至11日将原有档案室存放的档案统一搬至县档案馆101档案室。自2024年10月开始，我中心指派专人对档案资料进行整理和归档工作。同时制定了严格的档案安全保密制度、保管制度、借阅制度等，保证档案的完整性、准确性、系统性、安全性。该问题进一步整改，在2025年12月31日前完成整改。四是中心将聘请专业单位对项目档案进行抽检，并于今年汛期项目停建期间，根据抽检发现的问题对档案管理具体工作人员进行业务培训。该问题进一步整改，在2025年12月31日前完成整改。五是东阳河村道路工程已由长甸镇政府在2024年10月前完成建设。小孤山村道路工程已纳入我中心正在争取的2025年国家级重点项目之内。该问题进一步整改，在2025年12月31日前完成整改。

3.全面从严治党主体责任压得不够实。一是2024年6月25日，中心党组召开党组会议，谋划部署全面从严治党工作，听取班子成员履行管党治党责任汇报。二是2024年中秋节前夕，9月12日至14日，中心党组书记对班子成员、副主任、党组班子成员、副主任对中心党员干部分别进行廉政谈话，就严格执行中央八项规定精神、反“四风”进行廉政提醒，进一步营造中心风清气正、昂扬向上的干事创业氛围。三是2024年8月16日，邀请派驻组列席中心党组扩大会议，研究固定资产移交、资金分配及中心内设机构等事宜；2025年1月15日，邀请派驻组列席中心党组扩大会议，研究2025年项目申报、资金发放和信访问题。四是2024年8月16日古楼子乡移民专项资金8.35万元已全部发放；2024年7月15日，杨木川镇移民账面2100 元移民资金已发放；虎山镇避险解困产业补助款报账票据错开100元已更换条据。五是2024年4月25日，中心党支部2名党员补交党费228元。

4. 党的基层组织建设存在短板。一是制定《库区移民开发服务中心“三重一大”事项决策实施办法》，确保决策过程规范化、透明化。二是2024年10月18日，中心党组召开十六届县委第六轮巡察整改专题民主生活会，对照县委巡察13个问题，进行认真剖析，并制定整改措施；2025年2月28日，中心党组召开2024年度党和国家机关党员领导干部民主生活会，领导班子查摆问题9个，个人查摆问题20个。三是2025年3月26日，中心党支部召开2024年度组织生活会，会前开展了谈心谈话，会上认真开展批评与自我批评。四是严格规范支部换届工作，对提名候选人进行严格考察。2024年6月18日召开党员大会进行换届选举，选举产生新一届库区移民开发服务中心党支部。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：2599191；通信地址：宽甸满族自治县住建局7楼；邮编118200。

中共宽甸满族自治县库区移民开发服务中心党组

2025年5月14日